**6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

### 6.1 Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения

Экономическая целесообразность разработки и внедрения программного обеспечения определяется экономическим эффектом, который будет получен произво­дителями при их реализации и потребителями при их использовании. По величине ожидаемого экономического эффекта принимается решение о целесообразности ин­вестиций в разработку того или иного программного продукта. По характеру объекта вложений инвестиции в разработку программного обеспечения относят к интеллектуальным инвестициям.

При создании программного продукта важно оценить его себестоимости (затраты на разработку).

**6.2 Определение стоимости разработки программного обеспечения (ПО) – себестоимости ПО**

Затраты времени на разработку ПО могут также определяться эмпирическим путем. В этом случае затраты времени могут включать:

- затраты труда на подготовку и описание задачи – *tоп*;

- затраты труда на исследование алгоритма решения задачи – *tис*;

- затраты труда на разработку алгоритма (блок-схем) – tал;

- затраты труда на программирование алгоритма по блок-схеме – *tпр*;

- затраты труда на отладку программы – *tотл*;

- затраты труда на подготовку документов по задаче состоят из затрат труда на подготовку рукописей и времени на оформление документов – *tд.*

Суммарные затраты труда рассчитываются как сумма составных затрат труда по формуле (6.1):

. (6.1)

Расчет суммарных затрат времени представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Ориентировочное распределение затрат времени

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Трудоемкость в часах | |
| Всего, человеко-часов | в том числе машинное время, машино-часов |
| Подготовку и описание задачи | 14 | - |
| Исследование алгоритма решения задачи | 30 | - |
| Разработка алгоритма | 32 | - |
| Программирование алгоритма | 240 | 240 |
| Отладка программы | 62 | 62 |
| Подготовка и оформление документов | 36 | 30 |
| Итого: | =414 | Σ*tмаш*=332 |

### 

### 6.2.1 Расчет затрат на разработку программного обеспечения

Затраты на оплату (*ЗОТ*) труда разработчика ПО включают затраты на оплату труда и отчисления от фонда заработной платы.

Затраты на оплату трударазработчика ПО рассчитывается в руб. по формуле (6.2):

(6.2)

где – суммарные затраты труда на разработку и сопровождение ПО, (таблица 6.1) ч.;

*КЧР* – среднемесячная расчетная норма рабочего времени (среднее количество часов работы в месяц), ч.;

– месячная заработная плата инженера-программиста, руб.

В 2020 году согласно данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь среднемесячная расчетная норма рабочего времени при пятидневной рабочей неделе равна 169,3 ч.

Месячная заработная плата инженера-программиста включает:

а) оклад;

б) стимулирующие выплаты (надбавки и премии);

в) компенсирующие выплаты (доплаты), которые не учитываются при расчете заработной платы в условиях дипломного проекта.

(6.3)

где – оклад работника, руб.;

– надбавка за работу в бюджетной организации, руб.;

– надбавка за стаж работы в бюджетной организации, руб.;

– надбавка за контрактную форму найма, руб.;

– ежемесячная премия, руб.

С 1 января 2020 года в Беларуси появилась новая система начисления зарплаты работникам бюджетной сферы. Правовое основание для этого – Указ Президента № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Вместо 27 тарифных разрядов для всех категорий трудящихся, вводится 18 разрядов для бюджетников. Основой для расчета будет не ставка 1 разряда, а базовая тарифная ставка, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.

Базовая ставка – определяемая Правительством величина, на основании которой, через систему коэффициентов и доплат, будет формироваться заработная плата работников бюджетной сферы.

В соответствии с данным постановление постановлением расчет оплаты труда инженера-программиста, работающего в бюджетной организации, производится исходя из 4 разряда работ (тарифный коэффициент составляет 1,21). Базовая ставка принятая приказом на предприятии с 1 января 2020 году составляет 185 руб. [ 10 ].

Оклад рассчитывается по формуле:

(6.4)

где БС – базовая ставка работников бюджетных организаций, руб.;

ТК – тарифный коэффициент, соответствующий разряду работ разработчика ПО.

Подставляя данные в формулу (6.4) получаем:

Стимулирующие выплаты:

1. Надбавка за работу в бюджетной организации (70% от оклада):

(6.5)

Подставляя данные в формулу (6.5) получаем:

1. Надбавка за стаж работы в бюджетной организации при стаже работы до 5 лет устанавливается в размере 10% от базовой ставки.

(6.6)

Подставляя данные в формулу (6.6) получаем:

1. Надбавка за контрактную форму найма (до 40% от оклада):

(6.7)

Подставляя данные в формулу (6.7) получаем:

1. Премия ежемесячная (5% от оклада):

(6.8)

Подставляя данные в формулу (6.8) получаем:

На основе приведенных выше данных подставляя данные в формулу (6.3) мы получим месечную зароботную плату:

Рассчитаем затраты на оплату трударазработчика ПО по формуле (6.2):

Отчисления от фонда оплаты труда включают:

* отчисления в Фонд социальной защиты населения – 34% от ФЗП;
* страхование нанимателя от несчастных случаев на производстве – 0,6% от ФЗП.

Отчисления от фонда оплаты труда рассчитываются по формуле (6.9):

(6.9)

где – отчисления в Фонд социальной защиты населения (ставка отчислений составляет 34% от всех выплат работнику), руб.;

– страхование нанимателя от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ставка отчислений составляет 0.6% от всех выплат работнику), руб.

Подставляя данные в формулу (6.9) получаем:

Затраты на оплату труда с учетом отчислений рассчитываются по формуле:

(6.10)

Подставляя данные в формулу (6.10) получаем:

6.2.2 Эксплуатационные затраты на оборудование

Стоимость оборудования хоть и не включается в себестоимость разработки программного обеспечения, но все же используется при расчете отдельных статей расходов. При написании программы в качестве оборудования предполагается использовать персональный компьютер, стоимость которого составляет: .

Суммарная стоимость эксплуатационных затрат рассчитывается по формуле (6.11):

(6.11)

где – годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования, руб.;

– годовая стоимость электроэнергии, руб.;

– годовые амортизационные отчисления, руб.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт (*СТО*) принимаются в размере 3-5% от стоимости оборудования, например:

(6.12)

Подставляя данные в формулу (6.12) получаем:

Амортизационные отчисления, процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость производимых с их помощью продукции в целях аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления. Годовые амортизационные отчисления производятся по установленным нормам амортизации, выражаются, в процентах к стоимости оборудования и рассчитываются по формуле (6.13):

(6.13)

где – стоимость компьютера;

– норма амортизации, которая рассчитывается по формуле (6.14):

(6.14)

## где – нормативный срок службы (для персонального компьютера = 3 года).

Подставляя данные в формулы (6.14) и (6.13) получаем:

Годовая стоимость электроэнергии вычисляется по формуле (6.15):

(6.15)

где – мощность компьютера, КВт (примем равным 0.4 кВт);

– коэффициент загрузки, учитывающий использование оборудования по времени (0.9);

– стоимость 1 кВтч электроэнергии (0,27274 руб./кВтч для бюджетных организаций по состоянию 01.02.2020);

– коэффициент, учитывающий потери в сети (Kc=1,05);

– эффективный фонд рабочего времени, рассчитывается по формуле (6.16):

(6.16)

где = 255 – количество рабочих дней в 2020 году при пятидневной рабочей неделе (данные Министерства труда и соцзащиты РБ);

*d* = 7,97 – продолжительность рабочего дня, ч.;

*f* = 2% – планируемый процент времени на ремонт оборудования.

Подставляя данные в формулу (6.16) получаем:

Подставляя данные в формулу (6.15) получаем:

Однако, полученная стоимость эксплуатационных затрат – это значения годовых расходов. Необходимо их скорректировать в соответствии с временным коэффициентом (так как оборудование будет эксплуатироваться не весь год, а только в течение времени ), который определяется исходя из суммарных годовых эксплуатационных затрат, которые рассчитываются по формуле (6.17):

(6.17)

где – суммарная годовая стоимость эксплуатационных затрат, высчитываемая по формуле (6.18);

– эффективный фонд рабочего времени, (формула (6.16));

– общее время использования оборудования (из таблицы 6.1 – 343 ч.).

(6.18)

Подставляя данные в формулу (6.18) получаем:

Подставляя данные в формулу (6.17) получаем:

6.2.3 Затраты на материалы

Затраты на материалы включают расходы на бумагу, канцелярские принадлежности и другие материалы, используемые при разработке ПО.

Затраты на печать пояснительной записки к дипломному проекту составили – 15 бел. руб.

6.2.4 Накладные расходы

Накладные расходы, связанные с управлением, организационными расходами и прочими дополнительными затратами, составляют 30% от фонда заработной платы и вычисляются по формуле (6.19):

(6.19)

Подставляя данные в формулу (6.19) получаем:

Суммарные затраты на разработку программного обеспечения считаются как сумма фонда заработной платы и отчислений от него, эксплуатационных затрат, затрат на материалы, накладных расходов.

Себестоимость разработки программного обеспечения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Стоимость программного обеспечения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статей затрат | Обозначение | Сумма, руб. |
| 1. Затраты на материалы |  | 15 |
| 2. Эксплуатационные затраты |  | 70,6 |
| 3. Основная заработная плата |  | 1222,1 |
| 4. Отчисления от заработной платы |  | 422,8 |
| 5. Накладные расходы |  | 366,6 |
| 6. Полная себестоимость разработки и сопровождения ПО, *Сполн* | п.1+п.2+п.3+п.4+п.5 | 2097,1 |

**6.3 Расчёт экономического эффекта от внедрения программного продукта**

6.3.1 Экономический эффект у разработчика программного обеспечения

Заказчик оплачивает разработчику всю сумму расходов по проекту (полная себестоимость ПО из таблицы 6.2) с учетом прибыли разработчика и налога на добавленную стоимость с учетом качества, потребительских свойств продукции (ПО) и конъюнктуры рынка. Таким образом, в дипломном проекте отпускная цена программного обеспечения, представляет собой не цену за единицу продукции, а цену проекта вместе с его исходными кодами и документацией, за которую его можно продать и получить определенную выгоду. Прогнозируемая отпускная цена ПО (*ЦПО*) с учетом НДС рассчитывается по формуле (6.20):

, (6.20)

где *Сполн*– полная (плановая) себестоимость ПО, руб.,

*П* – прибыль разработчика ПО, руб.,

*СТНДС* – ставка налога на добавленную стоимость (=20%), в %.

Прибыль закладывается в цену исходя из уровня рентабельности (устанавливается студентом самостоятельно), расчет производится по формуле (6.21)

, (6.21)

где R– уровень рентабельности, % (в рамках дипломного проекта рекомендуемый уровень рентабельности ≈ 20%).

Подставляя данные в формулу (6.21) получаем:

Подставляя данные в формулу (6.20) получаем:

Ввиду того, что программное обеспечение разрабатывается для одного объекта, в качестве экономического эффекта разработчика от реализованного программного обеспечения можно рассматривать чистую прибыль (*ЧП*), которая рассчитывается по формуле (6.22):

, (6.22)

где *СТП* – ставка налогообложения прибыли равная 18%.

Подставляя данные в формулу (6.22) получаем:

Таким образом, разработчик программного обеспечения может продать заказчику программное обеспечение по цене 3019 рублей 8 копеек с учетом НДС, что покроет затраты на разработку ПО, и обеспечит получение чистой прибыли от реализации в размере 343 рубля 9 копеек.

6.3.2 Экономический эффект от использования программного обеспечения у пользователя (заказчика)

Данный программный продукт отличается от аналогичных разработок конкурентов, следующими параметрами:

а) цена меньше, чем у конкурентов;

б) это универсальный программный продукт для любого пользователя;

в) хранения данных нас устройстве и отправка их в облако;

г) интуитивно понятный интерфейс.

Системные требования для данного программного продукта для ОС Windows:

- Windows 7/8/10;

- процессор – «Intel Pentium» (2 ядра по 2,0 ГГц) или аналог AMD;

- жёсткий диск – HDD 250 Гб;

- видеокарта – Nvidia или ATI Radeon 1024Мб DDR3;

- ОЗУ – DDR3 4000 Mб 1333 МГц.

Согласно различным источникам, текущая рыночная цена на подобный

программный продукт (лицензия на год) в Республике Беларусь колеблется в диапазоне от 3 000 бел. руб. до 4 000 бел. руб. Такая разбежка в ценовом диапазоне объясняется различным сроком полезного использования ПО (лицензия на год или на два).

Таким образом, рассчитанная отпускная цена на программный продукт, разрабатываемый в рамках данного дипломного проекта, является конкурентоспособной.